工程承包协议书

发包方：                            （以下简称甲方）

承包方：                             （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》之规定，为保证本协议工程顺利完成，结合本协议工程具体情况，甲乙双方经充分协商达成如下协议，以示双方共同遵守：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容：

4、承包方式：包工包料。

二、工程技术规范与要求

1、严格执行设计图纸要求。

2、乙方根据甲方要求提供设计图纸，乙方必须严格按照图纸组织生产，严格按规范施工、安装。

3、本工程的设计、施工均执行国家标准，工程质量标准为合格。

三、工程造价及结算

1、工程造价：

工程价格采取        价，总价（大写）：         元 （小写）¥：          元

2、本合同总造价包括：

3、除承包协议及施工图纸范围内的工程内容外，因甲方要求所增加的工程量，以甲方签字确认的工程量签证单为结算依据，结算价格按甲方有关签证价格执行。

4、结算：工程竣工验收报告经甲方认可后，乙方向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料，由甲方预算部负责予以结算。工程总价以甲方预算部审定的价格为准。

四、付款办法

本合同签订后乙方开始加工制作，进场安装时支付工程总价款的50%，工程全部完工并经甲方验收合格，支付工程款总价款的45%。留工程总造价的5%作为工程保修金。工程保修期自工程竣工验收合格之日起一年。质保期满，无任何质量问题，一个月内付清保修金。付款时乙方提供全部工程款发票，否则甲方不予支付。

五、工程配合及开竣工日期

1、乙方人员进入现场安装时，甲方应协助提供临时存料库房，组装场地，施工用电及安装人员住房等，水、电、房等费用均由乙方承担。施工期间的工程质量检查及协调工作由甲方项目部负责。

2、工期：    日历天，自2010年     月    日至2010年    月    日。

3、因甲方现场原因影响工程进度，施工工期顺延，以甲方书面签证为准。甲、乙双方都应严肃对待开竣工日期，互相照应、密切配合，确保本工程按期完工。

4、因乙方原因延误工期，每延误一天，应按工程总造价的3%承担支付违约金。如甲方原因延误工期或遇天气等原因，经甲方、监理共同签字工期方可顺延。

5、乙方施工过程中一切安全责任均由乙方负责，如发生安全事故责任均由乙方承担。

6、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后 7天内由总工办组织有关单位验收，并在验收后 3天内给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承担自身原因造成修改的费用。

7、工程经验收合格后，乙方应于2日内将工程移交甲方。如甲方在规定时间内不能组织验收必须及时通知乙方，另定验收日期。

六、工程保修期及条件

1、工程竣工验收合格后，乙方负责保修一年。保修期内因质量引发的问题，乙方免费维修处理，非乙方原因发生的工程损坏，甲方则应负担材料及人工费，乙方负责修理。如乙方不能及时予以维修，甲方将自行组织维修，维修金从乙方保修金中双倍扣除。

2、由于乙方原因造成工程质量不合格的，其返工费用由乙方承担，工期不变。如由此造成工期延误的，乙方承担逾期交工的违约责任。

3、施工设计图纸经甲乙双方认可后，乙方应严格按图纸要求进行施工，不得擅自改变；如乙方擅自修改或变更原设计，应按工程总造价的5%向甲方承担支付违约金。并赔偿甲方由此造成的各项损失。

七、违约责任

1、乙方因违反本合同相关条款，而没有按时竣工，逾期一天按工程造价的3%向甲方支付违约金。

2、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工。以及采取吵闹、威胁等不当手段，否则甲方有权责令其退场。停工三日以上，甲方有权解除合同，所造成的工期延误及其他后果，均由乙方承担。

3、如出现质量问题以及违反本协议其他约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体情况，要求乙方按协议总价款的1%—10%承担违约金。

4、因甲方变更计划，提供的资料不准确，提供必需的调教而造成返工、停工或者修改设计，甲方应当按照乙方的实际消耗的工作量增付费用。

八、工程竣工验收时，乙方应提供产品合格证书及有关竣工验收等技术资料供甲方存档，资料一式伍份。

九、乙方确保所使用的材料均达到图纸设计要求及行业标准，否则由此给甲方造成的全部损失均由乙方承担全部责任。

十、其它

本协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。未尽事宜，双方可协商予以补充。本协议履行过程发生争议的，双方应尽量协商解决。如协商解决不成，任何一方均可向甲方住所地法院诉讼。

十一、本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方：（发包方）                    乙方：（承包方）：

法人代表：                         法人代表：

经 办 人：                         经 办 人：

签订日期：                         签订日期：